**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Победа

от 21.06.2023 г. № 35

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального

комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Побединском сельсовете к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях обеспечение устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Побединском сельсовете, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, администрация Побединского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области постановляет:

1. До 30.06.2023 года утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023-2024 rодов, а также по выполнению предписаний СУ РОСТЕХНАДЗОРА; (далее – план мероприятий); (Приложение №1)

2.Создать оперативный штаб по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально культурной сферы в Побединском сельсовете к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, обеспечить взаимодействие с районной межведомственной комиссией.

3. Обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий органами местного самоуправления поселений по подготовке объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023-2024 годов.

4. До 15.11.2023 года получить паспорта готовности муниципальных образований Усть-Таркского района к работе в отопительный период 2023 -2024 годов.

5.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Побединского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области Л.Л. Райхерт

Документ проверен на коррупциогенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Райхерт Л.Л. – председатель комиссии по вопросам экспертизы на коррупциогенность

|  |
| --- |
| Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Побединского сельсовета Усть-Таркского района  Новосибирской области от 21.06.2023 г. № 35 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального**

**комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Побединском сельсовете Усть-Таркского района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Организация мониторинга за ходом подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда в Побединском сельсовете Новосибирской области к работе в отопительный период 2023-2024 rодов, предотвращением срывов деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства в сельсовете | Администрация сельсовета | Еженедельно с 01.07.2023 по 01.11.2023 |
| 2 | Организация мониторинга за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным проведением расчетов оргaнизациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов | Администрация сельсовета | Еженедельно с 01.07.2023 по 01.11.2023 |
| 3 | Организовать мониторинг за ходом накопления необходимого запаса топлива (угля) для коммунально-бытовых нужд и населения в период подготовки к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов | Администрация сельсовета | Еженедельно  Весь отопительный период |
| 4 | Представление в Министерство ЖКХиЭ информации о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социaльно-культурной сферы в Побединском сельсовете Усть-Таркского района Новосибирской области согласно установленной формы статистического наблюдения № l-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" | Администрация сельсовета | К 28 числy отчетного месяца, начиная с 01.06.2023 по 01.11.2023 |
| 5 | Представление в Отдел ЖКХиЭ районной администрации необходимой информации о проведении мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов | Администрация сельсовета | К 28 числy отчетного месяца, начиная с 01.06.2023 по 01.11.2023 |
| 6 | Представление в отдел ЖКХ и Э районной администрации информации о готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов объектов социально-культyрной сферы, имеющихся на балансе котельные, накопления необходимых запасов топлива на котельных, обеспечение котельных (стационарными источниками резервного электроснабжения (по курируемым направлениям) | Администрация сельсовета | К 28 числy отчетного месяца, начиная с 01.06.2023 по 15.09.2023 |
| 7 | Представление в Отдел ЖКХиЭ информации о проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых  (организаций к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, получение паспортов готовности в соответствии с Правилами) | Администрация сельсовета | До 01.11.2023 |
| 8 | Осуществление контроля:   1. за ходом подготовки жилищного фонда в Побединском сельсовете к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов (результаты проверок нарастающим итогом представлять в отдел района); 2. за соответствием паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 | Администрация сельсовета | к 30 числу каждого месяца с 01.07.2023 по 01.11.2023 |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Побединского сельсовета Усть-Таркского района

Новосибирской области от 21.06.2023 № 35

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по подготовке объектов коммунального**

**комплекса, жилищного фонда, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы в Побединском сельсовете Усть-Таркского района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Райхерт Лариса Леонидовна | − | Глава Побединского сельсовета, председатель комиссии; |
| Подскребаев  Борис Николаевич | − | Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального комплекса, жилищного фонда администрации Усть-Таркского района (по согласованию); |
| Шайдулин Алсубек Мерзиянович | − | электромонтер Побединского сельсовета; |
| Злыднева Алла Александровна | − | Специалист 1 разряда Побединского сельсовета; |